HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
Uczelnia Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęła realizację projektu pt. „SAE Aero Design 2026 – projekt bezzałogowego statku powietrznego K.N. EUROAVIA Rzeszów”, o wartości 119 354,00 zł, który otrzymał finansowanie ze środków projektu niekonkurencyjnego pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” realizowanego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego.
Okres realizacji projektu: 01.09.2025 – 01.07.2026r.
HARMONOGRAM:
	09.2025 – 04.2026
	SAE Aero Design 2026
(Society of Automotive Engineers, USA)
· 09.10.2025 r. – 30.11.2025 r.  – rejestracja zespołów do udziału 
w zawodach
· 01.09.2024 r. – 20.04.2026 r. - przygotowanie udźwigowego bezzałogowego statku powietrznego UAV (projekt, budowa, kosztorys, testy), wyjazd zespołu na zawody w USA
· 17.04.2026 r.  - rozpoczęcie konkursu SAE Aero Design 2026
· 19.04.2026 r. - zakończenie konkursu SAE Aero Design 2026

	03.2026 – 03.2026
	Szkolenie z programu AUTODESK Fusion 360
· 03.2026r.  – 03.2026r.  – rekrutacja na szkolenie
· 03.2026r.  – 03.2026r.  – udział w szkoleniu

	04.2026 – 04.2026
	Szkolenie do uprawnień STS na bezzałogowe statki powietrzne
· 04.2026r.  – 04.2026r.  – rekrutacja na szkolenie
· 04.2026.  – 04.2025r.  – udział w szkoleniu

	03.2026 – 03.2026
	Szkolenie z zarządzania projektami
· 03.2026r.  – 03.2026r.  – rekrutacja na szkolenie
· 03.2026r.  – 03.2026r.  – udział w szkoleniu
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