# HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Uczelnia Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęła realizację projektu pt. „SAE Aero Design 2026 – projekt bezzałogowego statku powietrznego K.N. EUROAVIA Rzeszów”, o wartości 119 354,00 zł, który otrzymał finansowanie ze środków projektu niekonkurencyjnego pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” realizowanego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2025 – 01.07.2026r.

HARMONOGRAM:

| ### 09.2025 – 04.2026 | ### SAE Aero Design 2026 ### (Society of Automotive Engineers, USA) - 09.10.2025 r. – 30.11.2025 r. – rejestracja zespołów do udziału w zawodach - 01.09.2024 r. – 20.04.2026 r. - przygotowanie udźwigowego bezzałogowego statku powietrznego UAV (projekt, budowa, kosztorys, testy), wyjazd zespołu na zawody w USA - 17.04.2026 r. - rozpoczęcie konkursu SAE Aero Design 2026 - 19.04.2026 r. - zakończenie konkursu SAE Aero Design 2026 |
| --- | --- |
| ### 03.2026 – 03.2026 | ### Szkolenie z programu AUTODESK Fusion 360 - 03.2026r. – 03.2026r. – rekrutacja na szkolenie - 03.2026r. – 03.2026r. – udział w szkoleniu |
| ### 04.2026 – 04.2026 | ### Szkolenie do uprawnień STS na bezzałogowe statki powietrzne - 04.2026r. – 04.2026r. – rekrutacja na szkolenie - 04.2026. – 04.2025r. – udział w szkoleniu |
| ### 03.2026 – 03.2026 | ### Szkolenie z zarządzania projektami - 03.2026r. – 03.2026r. – rekrutacja na szkolenie - 03.2026r. – 03.2026r. – udział w szkoleniu |