# HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Uczelnia Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęła realizację projektu pt. „Budowa bolidu elektrycznego oraz wyjazd na międzynarodowe zawody Formuły Student ”, o wartości 243 822,30 zł, który otrzymał finansowanie ze środków projektu niekonkurencyjnego pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” realizowanego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2025 – 30.09.2026 r.

HARMONOGRAM:

| ### 09.2025 – 08.2026 | Formula Student Alpe Adria 2026 - Przygotowanie do zawodów – wrzesień 2025 - sierpień 2026 - Zawody – sierpień 2026 |
| --- | --- |
| ### 09.2025 – 06.2026 | Formula Student Czech Republic 2026 - Przygotowanie do zawodów – wrzesień 2025 - lipiec 2026 - Zawody – lipiec 2026 |
| ### 09.2025 – 09.2026 | Formula SAE Itally 2026 - Przygotowanie do zawodów – wrzesień 2025 - sierpień 2026 - Zawody – wrzesień 2026 |
| ### 09.2025 – 08.2026 | Formula Student Poland 2026 - Przygotowanie do zawodów – wrzesień 2025 - sierpień 2026 - Zawody – sierpień 2026 |