### Uczelnia Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęła realizację projektu pt. „SAE Aero Design 2025 – projekt bezzałogowego statku powietrznego K.N. EUROAVIA Rzeszów”,  
o wartości 182 696,40 zł,  który otrzymał finansowanie ze środków projektu niekonkurencyjnego pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” realizowanego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego .

### Okres realizacji projektu: 01.09.2024 – 31.07.2025r.

### HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE:

| ### 09.2024 – 04.2025 | ### SAE Aero Design 2025 ### (Society of Automotive Engineers, USA) ### 10.2024– 10.2024 r. – rejestracja zespołów do udziału w zawodach ### 01.09.2024 – 25.04.2025 r. - przygotowanie udźwigowego bezzałogowego statku powietrznego UAV (projekt, budowa, kosztorys, testy), wyjazd zespołu na zawody w USA ### 02.05.2025 r. - rozpoczęcie konkursu SAE Aero Design 2025 ### 04.05..2025 r. - zakończenie konkursu SAE Aero Design 2025 |
| --- | --- |
| ### 02.2025 – 03.2025 | ### Szkolenie do uprawnień STS na bezzałogowe statki powietrzne ### 25.02.2025r. – 25.02.2025r. – rekrutacja na szkolenie (zbieranie ofert) ### 03.2025r. – 04.2025r. – udział w szkoleniu |
| ### 04.2025 – 04.2025 | ### Szkolenie z programu AUTODESK Fusion 360 ### 04.2025r. – 04.2025r. – rekrutacja na szkolenie ### 04.2025r. – 04.2025r. – udział w szkoleniu |
| ### 03.2025 – 03.2025 | ### Szkolenie z zarządzania projektami. ### 14.03.2025r. – 14.03.2025r. – rekrutacja na szkolenie ### 19.03.2025r. – 20.03.2025r. – udział w szkoleniu |