### Uczelnia Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęła realizację projektu pt. „Wyjazd na zawody łazików marsjańskich”, ” o wartości 330 300,00 zł,  który otrzymał finansowanie ze środków projektu niekonkurencyjnego pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” realizowanego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego .

### Okres realizacji projektu: 01.10.2024 – 31.08.2025r.

### HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE:

| ### 10.2024 – 03.2025 | ### AUSTRALIAN ROVER CHALLENGE 2025 (ARCh) ### (The University of Adelaide, Australia) ### 14.08 .2024– 17.09.2024 r. – rejestracja zespołów do udziału w zawodach ### 01.10.2024 – 27.03.2025 r. - przygotowanie łazika do pełnowymiarowej misji księżycowej (budowa, kosztorys, testy), wyjazd zespołu na zawody w Australii ### 27.03.2025 r. - rozpoczęcie konkursu ARCh 2025 ### 30.03.2025 r. - zakończenie konkursu ARCh 2025 |
| --- | --- |
| ### 10.2024 – 06.2025 | ### UNIVERSITY ROVER CHALLENGE 2025 (URC) ### (Mars Desert Research Station (MDRS), Utah, USA) ### do 30.10.2024 r. – rejestracja zespołów do udziału w zawodach ### 01.10.2024 – 28.05.2025 r. - przygotowanie łazika marsjańskiego do zawodów (budowa łazika, testy, przygotowanie raportu, filmu), wyjazd zespołu na zawody w USA ### 28.05.2025 r. - rozpoczęcie zawodów URC 2025 ### 31.05.2025 r. - zakończenie zawodów URC 2025 |
| ### 10.2024 – 07.2025 | ### ANATOLIAN ROVER CHALLENGE 2025 (ARC) ### (Middle East Technical University, Ankara, Turcja) ### 15.02.2025 - 01.03.2025 r. – rejestracja zespołów do udziału w zawodach ### 01.10.2024 – 23.07.2025 r. - przygotowanie łazika marsjańskiego do zawodów (budowa łazika, testy, przygotowanie raportu), wyjazd zespołu na zawody w Turcji ### 23.07.2025 r. - rozpoczęcie zawodów ARC 2025 ### 27.07.2025 r. - zakończenie zawodów ARC 2025 |