# HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Uczelnia Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęła realizację projektu pt. „Wyjazd na zawody konstrukcji łazików Marsjańskich 2026”, 
o wartości 494 033,65 zł, który otrzymał finansowanie ze środków projektu niekonkurencyjnego pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” realizowanego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2025 – 30.09.2026r.

HARMONOGRAM:

| ### 10.2025 – 04.2026 | ### AUSTRALIAN ROVER CHALLENGE 2026 (ARCh) ### (The University of Adelaide, Australia) - 01.10 .2025– 29.10.2025 r. – rejestracja zespołów do udziału w zawodach - 01.10.2025 – 22.03.2026 r. - przygotowanie łazika do pełnowymiarowej misji księżycowej (budowa, kosztorys, testy), wyjazd zespołu na zawody w Australii - 26.03.2026 r. - rozpoczęcie konkursu ARCh 2026 - 29.03.2026 r. - zakończenie konkursu ARCh 2026 |
| --- | --- |
| ### 10.2025 – 05.2026 | ### UNIVERSITY ROVER CHALLENGE 2026 (URC) ### (Mars Desert Research Station (MDRS), Utah, USA) - do 29.10.2025 r. – rejestracja zespołów do udziału w zawodach - 01.10.2025 – 20.05.2026 r. - przygotowanie łazika marsjańskiego do zawodów (budowa łazika, testy, przygotowanie raportu, filmu), wyjazd zespołu na zawody w USA - 27.05.2026 r. - rozpoczęcie zawodów URC 2026 - 30.05.2026 r. - zakończenie zawodów URC 2026 |
| ### 10.2025 – 07.2026 | ### ANATOLIAN ROVER CHALLENGE 2026 (ARC) ### (Middle East Technical University, Ankara, Turcja) - 16.02.2026 - 30.04.2026 r. – rejestracja zespołów do udziału w zawodach, przesyłanie raportów - 01.10.2025 – 25.07.2026 r. - przygotowanie łazika marsjańskiego do zawodów (budowa łazika, testy, przygotowanie raportu), wyjazd zespołu na zawody w Turcji - 29.07.2026 r. - rozpoczęcie zawodów ARC 2026 - 02.08.2025 r. - zakończenie zawodów ARC 2026 |
| ### 10.2025 – 08.2026 | ### CANADIAN INTERNATIONAL ROVER CHALLLENGE (CIRC) ### (Ośrodek Badlands Community Facility w Drumheller w prowincji Alberta, Kanada) - do 01.11.2025 r. – rejestracja zespołów do udziału w zawodach, - 01.10.2025 – 05.08.2026 r. - przygotowanie łazika marsjańskiego do zawodów (budowa łazika, testy, przygotowanie raportu), wyjazd zespołu na zawody w Kanadzie - 07.08.2026 r. - rozpoczęcie zawodów CIRC 2026 - 10.08.2026 r. - zakończenie zawodów CIRC 2026 |