HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
Uczelnia Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęła realizację projektu pt. „Wyjazd na zawody konstrukcji łazików Marsjańskich 2026”, 
o wartości 494 033,65 zł, który otrzymał finansowanie ze środków projektu niekonkurencyjnego pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” realizowanego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego.
Okres realizacji projektu: 01.10.2025 – 30.09.2026r.
HARMONOGRAM:
	10.2025 – 04.2026
	AUSTRALIAN ROVER CHALLENGE 2026 (ARCh)
(The University of Adelaide, Australia)
· 01.10 .2025– 29.10.2025 r.  – rejestracja zespołów do udziału 
w zawodach
· 01.10.2025 – 22.03.2026 r. - przygotowanie łazika do pełnowymiarowej misji księżycowej (budowa, kosztorys, testy), wyjazd zespołu na zawody w Australii
· 26.03.2026 r.  - rozpoczęcie konkursu ARCh 2026
· 29.03.2026 r. - zakończenie konkursu ARCh 2026


	10.2025 – 05.2026
	UNIVERSITY ROVER CHALLENGE 2026 (URC)
(Mars Desert Research Station (MDRS), Utah, USA)
· do 29.10.2025 r.  – rejestracja zespołów do udziału 
w zawodach
· 01.10.2025 – 20.05.2026 r. - przygotowanie łazika marsjańskiego do zawodów (budowa łazika, testy, przygotowanie raportu, filmu), wyjazd zespołu na zawody 
w USA
· 27.05.2026 r.  - rozpoczęcie zawodów URC 2026
· 30.05.2026 r. - zakończenie zawodów URC 2026


	10.2025 – 07.2026
	ANATOLIAN ROVER CHALLENGE 2026 (ARC)
(Middle East Technical University, Ankara, Turcja)
· 16.02.2026 -  30.04.2026 r.  – rejestracja zespołów do udziału w zawodach, przesyłanie raportów
· 01.10.2025 – 25.07.2026 r. - przygotowanie łazika marsjańskiego do zawodów (budowa łazika, testy, przygotowanie raportu), wyjazd zespołu na zawody w Turcji
· 29.07.2026 r. - rozpoczęcie zawodów ARC 2026
· 02.08.2025 r. - zakończenie zawodów ARC 2026

	10.2025 – 08.2026
	CANADIAN INTERNATIONAL ROVER CHALLLENGE (CIRC)
(Ośrodek Badlands Community Facility w Drumheller 
w prowincji Alberta, Kanada)
· do 01.11.2025 r.  – rejestracja zespołów do udziału 
w zawodach, 
· 01.10.2025 – 05.08.2026 r. - przygotowanie łazika marsjańskiego do zawodów (budowa łazika, testy, przygotowanie raportu), wyjazd zespołu na zawody 
w Kanadzie
· 07.08.2026 r.  - rozpoczęcie zawodów CIRC 2026
· 10.08.2026 r. - zakończenie zawodów CIRC 2026
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